ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

## TỈNH SÓC TRĂNG                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /TTr-UBND                              Sóc Trăng, ngày        tháng  6  năm 2024

Dự thảo

### TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khắc phục sạt lở bờ sông tại thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng

#### Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 04 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 33/NQ - HĐND ngày 31 tháng 5 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc điều chỉnh, bổ sung  kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 các nguồn vốn thuộc ngân sách địa phương quản lý;

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng trình Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trương đầu tư dự án Khắc phục sạt lở bờ sông tại thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng với những nội dung như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN:

1. Tên dự án: Khắc phục sạt lở bờ sông tại thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.

2. Mục tiêu đầu tư: Bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật hiện có cũng như bảo vệ sản xuất và đời sống của nhân dân trong vùng dự án, góp phần nâng cao đời sống nhân dân dựa trên phát huy những lợi thế, tiềm năng của khu vực. Nhằm khắc phục, ngăn chặn, đảm bảo giải quyết dứt điểm, không tái diễn sạt lở tại khu vực. chủ động thích ứng biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

3. Đối tượng thụ hưởng: Người dân trong vùng dự án.

4. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.

5. Tổng mức đầu tư dự án: 35.276.000.000 đồng (Ba mươi lăm tỷ, hai trăm bảy mươi sáu triệu đồng).

6. Quy mô đầu tư:

Tổng chiều dài đoạn kè khoảng 490m (trong đó, đoạn sạt lở là 50m và đoạn hiện hữu là 440m), gồm:

- Đoạn sạt lở: Kè dạng tường bản góc trên nền cọc BTCT; Kết cấu kè cừ ván SW600B và hệ đà giằng, hệ thống cọc neo BTCT; Thân kè: bó vải địa kỹ thuật từng lớp, trên nền gia cố cừ tràm; Mái kè: thảm đá để bảo vệ mái.

- Đoạn hiện hữu: Cải tạo hệ thống thoát nước ngang kè và hệ thống tầng lọc ngược; Thân kè: bó vải địa kỹ thuật từng lớp; Xử lý lại toàn bộ các khớp nối giữa các đơn nguyên kè cũ; Mái kè: thảm đá để bảo vệ mái; Lòng sông: gia cố cục bộ bằng thảm đá các vị trí sâu.

- Phần hạ tầng kỹ thuật: vỉa hè, cây xanh, chiếu sáng, hệ thống thoát nước và công trình phụ trợ khác.

Chi tiết theo Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.

7. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách tỉnh ( Xổ số kiến thiết), gồm:

- Vốn xổ số kiến thiết giai đoạn 2021 - 2025: 28.220.000.000 đồng.

- Vốn xổ số kiến thiết giai đoạn 2026 - 2030: 7.076.000.000 đồng.

8. Nhóm dự án: Nhóm C.

9. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2024 – 2026.

10. Cơ quan thực hiện dự án: Ủy ban nhân dân huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.

II. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ.

- Ngày 31/5/2024, Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung  kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 các nguồn vốn thuộc ngân sách địa phương quản lý (Nghị quyết số 33/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng).

- Ngày 14/6/2024, Ủy ban nhân dân huyện Kế Sách lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Khắc phục sạt lở bờ sông tại thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng (Báo cáo số 775/BC-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Kế Sách).

- Ngày 14/6/2024, Ủy ban nhân dân huyện Kế Sách trình thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Khắc phục sạt lở bờ sông tại thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng (Tờ trình số 37/TTr-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Kế Sách).

- Ngày 14/6/2024, Sở Tài chính có ý kiến thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn chủ trương đầu tư dự án Khắc phục sạt lở bờ sông tại thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng (Công văn số 2710/STC-ĐT của Sở Tài chính).

Ngày 17/6/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Khắc phục sạt lở bờ sông tại thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng (Báo cáo số 223/BC-SKHĐT của Sở Kế hoạch và Đầu tư).

- Ngày 17/6/2024, Hội đồng thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi và Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đầu tư công thuộc ngân sách cấp tỉnh về kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án dự án Khắc phục sạt lở bờ sông tại thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng (Báo cáo số 54/BC-HĐTĐ của Hội đồng thẩm định).

- Ngày 19/6/2024, Ủy ban nhân dân thành phố Sóc Trăng hoàn chỉnh và trình Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng mặt đường, Đường huyện 4 (đoạn Thới An Hội – Nam Sông Hậu) huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng (Tờ trình số 43/TTr-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Kế Sách).

III. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO

1. Báo cáo số 54/BC-HĐTĐ ngày 17/6/2024 của Hội đồng thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi và Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đầu tư công thuộc ngân sách cấp tỉnh về kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Khắc phục sạt lở bờ sông tại thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.

2. Tờ trình số 43/TTr-UBND ngày 19/6/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Sóc Trăng về việc phê duyệt  chủ trương đầu tư dự án Khắc phục sạt lở bờ sông tại thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.

3. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Khắc phục sạt lở bờ sông tại thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.

4. Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Khắc phục sạt lở bờ sông tại thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt./.

Nơi nhận:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Trần Văn Lâu

- Như trên;

- Văn phòng Tỉnh ủy;

- Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;

- Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh;

- Thành viên UBND tỉnh;

- Sở KH&ĐT;

- UBND huyện Kế Sách;

- Lưu: VT, XD.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

## TỈNH SÓC TRĂNG                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /NQ-HĐND                       Sóc Trăng, ngày         tháng 7  năm 2024

Dự thảo

## NGHỊ QUYẾT

Về chủ trương đầu tư dự án Khắc phục sạt lở bờ sông tại thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 22

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 33/NQ - HĐND ngày 31 tháng 5 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc điều chỉnh, bổ sung  kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 các nguồn vốn thuộc ngân sách địa phương quản lý;

Xét Tờ trình số        /TTr-UBND ngày     tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc Về việc phê duyệt  chủ trương đầu tư dự án Khắc phục sạt lở bờ sông tại thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khắc phục sạt lở bờ sông tại thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng, cụ thể như sau:

1. Mục tiêu đầu tư: Bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật hiện có cũng như bảo vệ sản xuất và đời sống của nhân dân trong vùng dự án, góp phần nâng cao đời sống nhân dân dựa trên phát huy những lợi thế, tiềm năng của khu vực. Nhằm khắc phục, ngăn chặn, đảm bảo giải quyết dứt điểm, không tái diễn sạt lở tại khu vực. chủ động thích ứng biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

2. Quy mô đầu tư:

Tổng chiều dài đoạn kè khoảng 490m (trong đó, đoạn sạt lở là 50m và đoạn hiện hữu là 440m), gồm:

- Đoạn sạt lở: Kè dạng tường bản góc trên nền cọc BTCT; Kết cấu kè cừ ván SW600B và hệ đà giằng, hệ thống cọc neo BTCT; Thân kè: bó vải địa kỹ thuật từng lớp, trên nền gia cố cừ tràm; Mái kè: thảm đá để bảo vệ mái.

- Đoạn hiện hữu: Cải tạo hệ thống thoát nước ngang kè và hệ thống tầng lọc ngược; Thân kè: bó vải địa kỹ thuật từng lớp; Xử lý lại toàn bộ các khớp nối giữa các đơn nguyên kè cũ; Mái kè: thảm đá để bảo vệ mái; Lòng sông: gia cố cục bộ bằng thảm đá các vị trí sâu.

- Phần hạ tầng kỹ thuật: vỉa hè, cây xanh, chiếu sáng, hệ thống thoát nước và công trình phụ trợ khác.

3. Nhóm dự án: Nhóm C.

4. Tổng mức đầu tư: 35.276.000.000 đồng (Ba mươi lăm tỷ, hai trăm bảy mươi sáu triệu đồng).

5. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách tỉnh (xổ số kiến thiết), gồm:

- Vốn xổ số kiến thiết giai đoạn 2021 - 2025: 28.220.000.000 đồng.

- Vốn xổ số kiến thiết giai đoạn 2026 - 2030: 7.076.000.000 đồng.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2024 - 2026.

8. Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2024 - 2026.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng quyết định giao chủ đầu tư thực hiện dự án cho các cơ quan, đơn vị theo đúng quy định của pháp luật hiện hành đảm bảo yêu cầu về năng lực quản lý, chỉ đạo đơn vị chủ đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn chỉnh thủ tục trình cấp thẩm quyền quyết định đầu tư dự án; đúng quy định của Luật Đầu tư công và các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, đơn vị chủ đầu tư và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo chức năng nhiệm vụ thường xuyên giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này, báo cáo Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khoá X, kỳ họp thứ 22 thông qua ngày     tháng 7 năm 2024./.

| Nơi nhận: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Ban Công tác đại biểu; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chính phủ; - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; - TT. TU, TT. HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; - Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Sóc Trăng; - Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; - Các Sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh; - TT.HĐND các huyện, thị xã thành phố; - Cổng thông tin điện tử tỉnh; - Lưu: VT. | CHỦ TỊCH Hồ Thị Cẩm Đào |
| --- | --- |